ВОЛОДИМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОЛОДИМИРСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  15  вересня 2025 року                Володимир                                          № 127

Про хід підготовки господарського комплексу району

до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

Підготовка до роботи бюджетних установ району в осінньо-зимовий період 2025-2026 років розпочалась у травні 2025 року відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації  від  8 травня 2025 року № 57 «Про підготовку господарства району до опалювального сезону 2025-2026 років».

Створено районний штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

Розроблені та затверджені заходи з підготовки житлово-комунального господарства та бюджетних установ до роботи в зимовий період та план їх виконання.

Питання підготовки до опалювального періоду 20 червня 2025 року заслуховувалось на сесії районної ради та 12.09.2025 на колегії при голові РДА.

Станом на 01.09.2025 року,  згідно Заходів, проведено ремонтні роботи  водопровідних мереж, водопровідних насосних станцій, каналізаційних насосних станцій та водозаборів і свердловин на що використано 12,1 млн. грн. з 12.5 млн. грн.  від запланованого обсягу  фінансування. Стан виконання даних робіт становить 96,6 відсотка від запланованих.

Під час опалювального сезону в районі буде експлуатуватись 127 котелень (з них 6 відомчі).  Відповідно до інформації територіальних громад 108 котелень повністю підготовлені до роботи в зимовий період, що становить 85 відсотків від запланованих завдань.

Створення запасу палива на 12.09.2025 року становить:

вугілля при плані 335,7 т. заготовлено 128,5 т. – 38,3 відсотка;

дрова при плані 13187 м. куб. заготовлено10157 т. – 77 відсотків, решта палива буде поставлятись під час опалювального сезону згідно укладених  договорів.

Проведено ремонти теплових мереж та підготовлено до експлуатації 77,1 км. що становить 100 відсотків та 12 теплових пунктах 100,0 відсотків.

На водопровідних  мережах, з запланованих 8,9 км. роботи виконані на 7,8 км що становить 87,6 відсотка. Підготовлено 23 водопровідних насосних станцій, що становить 85,2 відсотка від запланованих, та 15 каналізаційних – 88,2 відсотка. В загальному на підготовку водопровідно-каналізаційних мереж витрачено 8,8 млн.грн., що становить 70,6 відсотка від запланованих. На даний час роботи продовжуються.

- Комплексній підготовці житлового фонду  до роботи в осінньо-зимовий період підлягає 585 будинків, підготовлено 339 будинки, відсоток готовності становить 57,9 відсотка. Загальний обсяг коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) витрачених на виконання підготовчих робіт 2820 тис.гр., що становить 75,5 відсотка. Роботи по підготовці продовжуються.

- На підготовку об’єктів соціально-культурного призначення затрачено 320 тис. грн. від  запланованих 400 тис. грн..  З 180 об’єктів роботи виконані на 163, що становить 90,5 відсотка у тому числі дошкільні навчальні заклади – 92,6 відсотка, заклади освіти – 92,8 відсотка, заклади охорони здоров’я – 85,7 відсотка.

- Роботи з підготовки дорожнього господарства району виконані на 72,2 відсотка. При запланованому обсягу фінансування 20,1 млн.грн, освоєно 19,1 млн. грн.

Всі об’єкти критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами живлення, запас палива становить на 2- 7 діб при 12 годинній роботі.

- Загальний відсоток виконання підготовчих робіт становить 90 відсотків.

- Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 16, 20, 33, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій»,  розпорядження начальника обласної військової адміністрації 07 травня 2025 року № 284 «Про підготовку господарств області до опалювального періоду 2025/26 року» та розпорядження начальника районної військової адміністрації від 08 травня 2025 року № 57 «Про підготовку господарства району до опалювального періоду 2025/26 року», з метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства області в опалювальному періоді 2025/26 року, та враховуючи рішення колегії райдержадміністрації від 12 вересня 2025 року № 3/2:

- РЕКОМЕНДУЮ головам територіальних громад району:

- до  20.09.2025 року виконати профілактичні ремонтні та налагоджувальні роботи згідно з організаційно-технічними заходами підготовки до роботи  в осінньо-зимовий період 2025/26 року, виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, інженерних мереж і обладнання на об’єктах соціальної інфраструктури;

- до 01.10.2025 року повністю розрахуватись за використані, в поточному році, електричну  та теплову енергію, природний газ, надані послуги з водопостачання і водовідведення та погашення боргів минулих років.

2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ начальника відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Анатолій Матвіюк) забезпечити координацію робіт для своєчасного завершення організаційних заходів з підготовки господарського комплексу та соціальної інфраструктури Володимирського району до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Віктора Фіщука.

Начальник                                                                                             Юрій ЛОБАЧ

Матвіюк Анатолій  0686256013